Egoless Group / egolessgroup@googlegroups.com

Verbale
della Revisione di Progetto Definitivo
Versione 1.0

In data 28 febbraio 2007

Stato del documento:
Formale ed
Esterno

Luogo incontro:
Aula P200 del Paolotti
Orario:
10:15 - 10:36
Sommario :
Il documento riassume i punti emersi durante la Revisione informale di Progetto Definitivo, volta alla discussione della progettazione di dettaglio.

Redazione
Nominativo	Ruolo	Data
Eric Miotto	Amministratore	02 marzo 2007

Lista di Distribuzione
Nominativo	Ruolo
Tullio Vardanega	Committente
Renato Conte	Committente
Lucia Meneghello	Verificatore
Margherita Collicelli	Responsabile
Eric Miotto	Amministratore/Programmatore
Stefano Gazzola	Programmatore
Roberto Pordon	Verificatore
Lorenzo Daniele	Programmatore
Alberto Meneghello	Programmatore

Approvato da:
Versione	Nominativo	Data
1.0	Margherita Collicelli	16 marzo 2007

# Formalizzazione del Contatto
## Caratteristiche contatto
Tipologia	Membri del gruppo presenti	File allegato
Incontro frontale	Alberto Meneghello / Margherita Collicelli / Lucia Meneghello / Lorenzo Daniele / Roberto Pordon / Stefano Gazzola / Eric Miotto	No

# Contenuti dell'incontro
## Breve descrizione
Durante la Revisione di Progetto Preliminare Egoless Group ha illustrato al committente:
- la situazione della pianificazione;
- il documento di Definizione di Prodotto, in particolar modo le tecnologie impiegate e le soluzioni pratiche adottate;
- i tool trovati per la verifica.
Nel seguito si dettaglieranno le osservazioni e le critiche fatte dal committente sul lavoro svolto.

## Contenuti
### Pianificazione
Il committente si è lamentato dell'assenza di grafici nella presentazione che illustrassero in maniera più precisa la deviazione del lavoro rispetto alla pianificazione.
### Tecnologie vs. funzionalità
Il committente ha notato come a suo avviso il gruppo si sia concentrato troppo sulle tecnologie da adottare e non si sia preoccupato minimamente di approfondire di che funzionalità il proponente abbia effettivamente bisogno.

# Conseguenze dell'incontro
Il gruppo prevede di:
- incontrare almeno una volta il prof. Zambello per discutere meglio delle funzionalità;
- rivedere la pianificazione e ottenere misure quantitative sullo scostamento constatato.