Egoless Group / egolessgroup@googlegroups.com

Verbale
della Revisione di Progetto Preliminare
Versione 0.1

In data 06 febbraio 2007

Stato del documento:
Formale ed
Esterno

Luogo incontro:
Aula P200 del Paolotti
Orario:
16.57 – 17.25
Sommario :
Il documento riassume i punti emersi durante la Revisione informale di Progetto Preliminare, volta alla discussione della progettazione architetturale.

Redazione
Nominativo	Ruolo	Data
Eric Miotto	Amministratore	10 febbraio 2007

Lista di Distribuzione
Nominativo	Ruolo
Tullio Vardanega	Committente
Renato Conte	Committente
Eric Miotto	Amministratore
Margherita Collicelli	Progettista
Lucia Meneghello	Amministratore
Roberto Pordon	Responsabile
Stefano Gazzola	Progettista
Alberto Meneghello	Verificatore
Lorenzo Daniele	Verificatore

Approvato da:
Versione	Nominativo	Data

# Formalizzazione del Contatto
## Caratteristiche contatto
Tipologia	Membri del gruppo presenti	File allegato
Incontro frontale	Alberto Meneghello / Margherita Collicelli / Lucia Meneghello / Lorenzo Daniele / Roberto Pordon / Stefano Gazzola / Eric Miotto	No

# Contenuti dell'incontro
## Breve descrizione
Durante la Revisione di Progetto Preliminare Egoless Group ha illustrato al committente:
- la collaborazione con Swell Systems;
- il documento di Specifica Tecnica, in particolar modo l'architettura del prodotto e i dettagli delle componenti da realizzare nella prima iterazione;
- come il Piano di Qualifica sia stato integrato.
Nel seguito si dettaglieranno le osservazioni e le critiche fatte dal committente sul lavoro svolto.

## Contenuti
### Rapporti con il proponente
Il committente ha evidenziato come il gruppo non si sia preoccupato di contattare il prof. Zambello per informarlo della collaborazioni ed in generale dell'avanzamento nella realizzazione del prodotto.
### Pianificazione
Il committente ha constatato come non si sia ancora pianificato in che modo e quando il gruppo deve entrare in possesso dei componenti realizzati da Swell Systems.
### Norme di progettazione
Il committente si è lamentato della mancanza delle norme di progettazione e ha esortato alla loro stesura.
### Verifica di codice generato automaticamente
Nella presentazione è stato evidenziato il fatto di ricorrere a tool che generano codice in automatico per la realizzazione del prodotto. Il committente ha invitato a riflettere come questo possa impattare sulla verifica del codice e sull'adesione alle norme di codifica.
### Tracciamento
Il committente, dopo aver constatato come il tracciamento sia avvenuto in modo manuale, ha consigliato di passare al tracciamento automatico, per ridurre l'impegno umano richiesto per tale attività.
### Misure dei processi
Il committente ha invitato a rivedere le misure dei processi.

# Conseguenze dell'incontro
Il gruppo prevede di:
- tenere informato il prof. Zambello sull'avanzamento dei lavori;
- integrare la pianificazione con scadenze comuni con Swell Systems per quanto riguarda la consegna delle loro componenti;
- ragionare sulle norme di progettazione ed integrarle adeguatamente;
- investigare sull'impatto di codice generato automaticamente sulla verifica;
- investigare su tecniche e strumenti di tracciamento automatico;
- trovare adeguate misure di processo.