Egoless Group / egolessgroup@googlegroups.co

Studio di fattibilità
per SGIQA
Versione 1.01

Stato del documento:
Preliminare ed Interno

Sommario :
Il seguente documento si propone come un primo studio di fattibilità riguardante il sistema denominato SGIQA; lo scopo è quello di verificare ad alto livello se il fornitore sarà in grado di sviluppare il sistema secondo i requisiti emersi in prima analisi dal capitolato di appalto (pervenuto il giorno 8 Novembre 2006) e dall'incontro di presentazione con il committente (21 Novembre 2006 dalle 14:00 alle 15:00), il professor Ugo Zambello facente parte del polo qualità del Veneto. Verrà inoltre considerata l'effettiva utilità del sistema e se i benefici portati bilanceranno adeguatamente i costi necessari allo sviluppo.

Redazione
Nominativo	Ruolo	Data
Lorenzo Daniele	Analista	26 Novembre 2006

Lista di Distribuzione
Nominativo	Ruolo
Margherita Collicelli	Amministratore
Lorenzo Daniele	Analista
Stefano Gazzola	Analista
Alberto Meneghello	Analista
Lucia Meneghello	Responsabile
Eric Miotto	Verificatore
Roberto Pordon	Verificatore

Approvato da:
Versione	Nominativo	Data
1.0	Lucia Meneghello	11 Dicembre 2006

Registro delle Modifiche:
Versione	Autore	Data
1.01	Eric Miotto	17 dicembre 2006
Corretti nomi e sigle, adeguamento allo stile del modello e alle norme.
1.0	Lucia Meneghello	11 dicembre 2006
Approvazione documento per la Revisione dei Requisiti.
0.3	Margherita Collicelli	11 dicembre 2006
Aggiornato il formato della tabella delle modifiche
0.2	Lorenzo Daniele	29 novembre 2006
Aggiunto capitoli “Fattibilità tecnologica” e “Fattibilità gestionale”
0.1	Lorenzo Daniele	26 novembre 2006
Prima stesura.

# 1. Descrizione di SGIQA
SGIQA vuole essere un software di supporto alle attività scolastiche. La sua implementazione deve permettere agli istituti superiori di consolidare la propria qualità interna tramite gestione della documentazione, dei dati relativi all'attività didattica e del monitoraggio.
I responsabili devono poterlo utilizzare per automatizzare i propri compiti così da garantire il rispetto di una base di qualità interna a norma UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004.
I docenti ne usufruiranno per ottimizzare le proprie attività in modo da evitare inefficienze nel servizio erogato dovute soprattutto ad una gestione non oculata e non standardizzata delle risorse scolastiche
Gli studenti in corso lo vedranno come un sostegno alla tracciabilità della loro carriera educativa e come un aiuto nella comprensione degli obiettivi scolastici. Inoltre, sarà facilitato il compito di monitorare la percezione della qualità interna da parte loro attraverso l'informatizzazione di questionari e segnalazioni.
Infine, gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie, potranno trarre informazioni utili sull'istituto tramite presa visione telematica dell'offerta formativa e dei documenti interni relativi al SGQ.
Eventualmente i genitori saranno in grado di seguire il rendimento scolastico dello studente tramite accesso distribuito ai dati didattici.

# 2. Fattibilità tecnica
Analizzando le tecnologie necessarie ad uno sviluppo di qualità, che rispetti le linee base dell'ingegneria del software, è stata individuata la necessità di un insieme definito di strumenti di supporto. Tali strumenti possono essere così categorizzati:
- editor UML per la stesura di grafici standardizzati internazionalmente nella sintassi
- editor di testo per la stesura della documentazione progettuale
- IDE per la stesura di codice sorgente ( si ritiene che il linguaggio maggiormente utilizzato sarà Java ed eventualmente il C++ per parti particolarmente volte all'efficienza)
- Compilatore per la compilazione del sorgente e/o interpretazione del bytecode Java risultante
- DBMS per la modellazione dei dati
- planner di gruppo per permettere la gestione delle risorse temporali ed umane
- sistema per la gestione del versionamento (Version Control System) dei file contenuti nel repository
- issue tracking system
- software che permetta al gruppo di comunicare via internet pur trovandosi in luoghi diversi
Guardando in particolare agli scopi del sistema e al suo spettro di utilizzo si è scelto di utilizzare strumenti free che non necessitino l'acquisizione di alcun tipo di licenza.
Conseguentemente i tool a cui probabilmente si farà riferimento sono i seguenti (parallelamente alla lista fatta sopra):
- ArgoUML 0.22
- OpenOffice 2.0
- NetBeans 5.5 coadiuvato da una libreria (NetBeans C/C++
  Development Pack) che permetta anche la stesura di codice C++
- compilatore GCC 4.0 per il codice C++ e JDK 1.5 e JRE 1.5 per la compilazione del codice sorgente Java e l'interpretazione del bytecode risultante
- MySQL 5.0.24a
- GanntProject 2.0.2
- SubVersion 1.4.x
- Trac 0.10.2
- Skype 2.5.0.151
Si ritiene che gli strumenti sopra citati permetteranno la completa realizzazione del progetto secondo le metriche previste.

# 3. Fattibilità tecnologica
Principalmente emergono le seguenti problematiche in ambito tecnologico :
- potrebbe essere necessario immergere del codice nativo esterno (C++ in particolare) nel codice Java (linguaggio principe che si vorrebbe usare nell'implementazione)
- deve essere possibile interfacciare java con il particolare sistema di database scelto (MySQL 5.0.24a)
- deve essere possibile creare pagine web dinamiche che gestiscano i dati contenuti nel database
Le scelte fatte dopo una breve preanalisi sono :
- Java Native Interface
- librerie Java Hibernate o JDBC (Java Database Connectivity)
- PHP, AJAX, ASP ...
Poiché tali strumenti sono internazionalmente consolidati, portabili ed ampiamente utilizzati per realizzare le più disparate applicazioni software, sembra ragionevole un loro utilizzo incondizionato. Tuttavia, per verificare la loro piena operatività rispetto al sistema da realizzarsi, potrebbero essere implementati dei micro sistemi prototipali, ad uso esclusivamente interno.
Donde per cui non si intravedono limitazioni tecnologiche allo sviluppo.

# 4. Fattibilità gestionale
Essendo la prima volta che il fornitore si trova a dover sviluppare un sistema secondo rigidi canoni gestionali, non è possibile alcuna assunzione a riguardo; per cui, da un lato molto soggettivo, si auspica che ,sotto questo aspetto, il progetto sia fattibile.
# 5. Costi e Benefici
Il progetto permetterà una gestione più efficiente delle risorse scolastiche così da garantire un migliore servizio agli utenti (studenti) ed un miglioramento dell'immagine dell'istituto. La riduzione di supporti cartacei porterà a benefici temporali nella ricerca dell'informazione, la quale diverrà anche più affidabile. Questo, insieme al supporto ai processi interni, avrà come conseguenza un incremento nel numero e nella qualità dei servizi erogati.
Da tutto ciò si deduce che l'istituto potrà trarre grandi benefici dall'adozione di tale sistema; questi potranno giustificare le spese necessarie all'acquisto dell'infrastruttura hardware necessaria e all'addestramento del personale.
Per quanto riguarda l'azienda fornitrice, non solo vi sarà la possibilità di aumentare la propria conoscenza relativa allo sviluppo di sistemi software di media complessità, ma, inoltre, l'adozione di metodiche standard che rispettino la qualità, sia nello sviluppo che nel servizio erogato dal sistema, permetterà di comprendere a fondo metodologie che diverranno particolarmente utili in prospettive future.
Sviluppando sotto licenza libera sarà possibile l'adozione del sistema anche da parte di altre scuole; infine uno sviluppo orientato alla manutenzione garantirà che il sistema non diventi obsoleto nel giro di pochi anni.
I costi per l'azienda fornitrice si aggireranno intorno alla cifra pattuita di 10000 € . Tale ammontare è da considerarsi come un limite inferiore a non sono da escludersi eventuali modifiche.

# 6. Rischi di progetto
Riferirsi al documento Analisi dei Rischi.

# 7. Conclusioni
Tale studio di fattibilità porta a ritenere che il sistema sia fattibile sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello del rapporto costi/benefici. Per quanto riguarda la tempistica ci si augura che il sistema possa essere completo (soddisfi tutti i requisiti prioritari) per la revisione di collaudo fissata nel mese di marzo. Eventuali rischi di progetto verranno mitigati in modo opportuno così da evitare modifiche nelle risorse pattuite.
Con ciò il gruppo di progetto ha deciso di impegnarsi nello sviluppo del sistema SGIQA; il prossimo passo, consistente nell'analisi dei requisiti, potrebbe portare ad individuare nuovi rischi e limitazioni alla fattibilità; perciò il gruppo si riserva il diritto di cambiare le linee guida ivi descritte.
# 8. Glossario
Riferirsi al documento Glossario.